Schůzka Komise pro SW dne 22.7.2010

Přítomni:	I. Nováková, Ing. H. Brychta, I. Jarošová, MVDr. L. Široký

ad 1/25.5.10 	Servisní smlouva – předložená úprava vypracovaná právníkem fy. Merz neodpovídá dohodnutým úpravám. Smlouvu upraví I. Jarošová a rozešle ostatním členům SW komise do 31.7.2010. Bude-li znění vyhovovat, prověří jej právník ČMKU a smlouva bude odeslána Merz k vyjádření.

ad 3/25.5.10	Import dodaných dat bude proveden do 31.8.2010, zodpovídá Ing. H. Brychta

ad 7/25.5.10	Tisk na termoštítky bude zprovozněn do 31.8.2010, I. Jarošová domluví termín s Ing. Čapkem.

ad 8/25.5.10	Data exportních PP z programu Ing. Kříže budou naimportována do 31.8.2010, od 1.9.2010 se budou exporty na všech pracovištích vkládat do DO. Zodpovídá Ing. H. Brychta

I. Jarošová osloví pracoviště PK2 a PK3 s požadavkem na určení pracovníka, který bude agendu spravovat.

ad 10/25.5.10	Evidence rozhodčích na webu dokončena dle zadání. Další rozvoj je vytvoření přenosového místa mezi DO a webem, kam se budou automaticky exportovat data z DO. Úložiště bude v budoucnu využito i pro export dalších dat na web. Zodpovídá Ing. H. Brychta, do 30.9.2010

Je třeba vyčíslit nutnou investici ze strany webu, nacenění zajistí I. Nováková

ad 11/25.5.10	Možnost výstav v cizojazyčné verzi – Ing. H. Brychta prověří cenovou dostupnost – úkol trvá

ad 13/25.5.10 	Čištění dat – může začít až po vytvoření aplikace pro slučování dat. Je nutné stanovit cenovou nabídku pro vytvoření této funkcionality, zajistí Ing. H. Brychta

- SW komise vyslovuje nespokojenost se zpracováním reklamačních připomínek. Reklamace nejsou průběžně vyřizovány. Ing. Čapek bude požádán o revizi úkolů v úkolníku (obsahuje rok staré úkoly, které nejsou dokončeny, nebo které nebyly odepsány) a o dokončení reklamačních požadavků do 31.8.2010, zajistí I. Jarošová

- Účetnictví:

- Chybné výpisy z účetnictví – Při přebírání naprogramované funkcionality nebyla dávka do účetnictví důsledně zkontrolována (za kontrolu zodpovídají Ing. Bauerová s I. Jarošovou). Následně nebyla zúčtovávaná data měsíčně kontrolována. V současnosti je chyba odstraněna.

Ing. H. Brychta upozorňuje, že použitý způsob může vést ke ztrátě analytických údajů o platbě (klub, účel).

- SW navrhuje doplnit do ceníku částku odváděnou klubům. Ve spolupráci e ekonomickou komisí by mělo dojít ke změně účtování – částky pro kluby nezahrnovat do tržby.

Vygenerované výstupy z DO by sloužily jako podklad k vyúčtování klubům.

- Spárování dekódovaných poštovních výpisů z Vakusu v .TXT (dobírky) s výstupem z DO v .CSV by bylo finančně náročné (odhad Ing. H. Brychty cca 25 hod práce), kontrolu bude třeba zpracovat ručně. Do budoucna Česká pošta plánuje .CSV výpisy, zatím však nejsou možné.

- SW komise doporučuje Ekonomické komisi zabývat se dobírkami a jejich zaúčtováním.

- Úkol z P ČMKU: Ve spolupráci s Výstavní komisí vytvořit seznam dlužníků pro potřeby MVP a NVP – po vyčištění dat adresáře by dlužníci mohli být označeni přímo v DO.

Předpokládaný termín příštího zasedání SW komise:	září 2010

Zapsala: Jarošová

Upravil: Ing. H. Brychta